## Slide 1
研发 ST 会议｜可编辑模板
鸿蒙支付开发者效率提升 与支撑专项
从“人工经验驱动”升级为标准化、工具化、智能化、可度量的支付接入交付体系
商户接入
更快
研发交付
更稳
技术支撑
可规模化
汇报人：【待填】 部门：【待填】 日期：【待填】

## Slide 2
02
专项摘要：这次要解决什么问题
一句话目标
将支付接入从依赖人工经验和一对一支撑，升级为标准化、工具化、智能化、可度量的开发者交付体系。
为什么做
• 接入链路长、文档与能力分散
• 签名验签及回调问题高频
• 支撑经验难复用、成本持续增长
重点做什么
• AI Skill 与场景化接入
• SDK / Sample / 文档一体化
• 联调、上线门禁与诊断能力
交付价值
• 缩短首笔成功支付耗时
• 提升首次成功率与上线质量
• 提高自助解决率、降低工单
本次 ST 希望达成
① 目标与指标口径确认 ② 五大专项优先级确认 ③ 跨团队责任与资源确认 ④ 环境与数据能力决策
讲述提示：开门见山讲清楚目标、价值和本次会议要决策的事项。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 3
03
现状诊断：商户接入旅程与关键断点
建议补充真实数据、典型商户案例和 Top 问题分布
① 接入准备
入网 / AppID 证书 / 权限
② 方案设计
商户模型 场景选型
③ 编码集成
端侧 / 服务端 回调处理
④ 联调验证
异常场景 生产小额联调
⑤ 上线验收
安全 / 幂等 压测 / 参数
⑥ 生产运营
监控 / 对账 退款 / 排障
配置链路复杂
主体、商户号、AppID、证书、产品权限涉及多平台协同。
知识资产分散
客户端、服务端、回调与商户模型文档缺少一站式路径。
安全实现门槛高
签名、SM2 验签、私钥保护、幂等处理依赖开发经验。
联调保障不足
Payment Kit 暂无明确免扣费独立沙盒，生产联调风险较高。
问题定位效率低
错误码缺少上下文，重复咨询与人工排障比例高。
过程不可度量
尚未形成从接入资格到首笔成功支付的统一漏斗。
讲述提示：用数据回答：问题发生在哪一步、影响多少商户、造成多少支撑成本。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 4
04
目标体系：以首笔成功支付耗时为北极星指标
指标必须同时给出基线、目标、数据源和责任人
北极星指标
Time to First Successful Payment
商户获得接入资格 → 完成首笔服务端确认的有效支付
效率
平均接入周期
基线【待填】
目标：【待填】｜数据源：【待填】
首笔支付耗时
目标【待填】
责任人：【待填】
质量
首次回调验签成功率
基线【待填】
目标：【待填】｜数据源：【待填】
上线检查通过率
目标【待填】
责任人：【待填】
支撑
开发者自助解决率
基线【待填】
目标：【待填】｜数据源：【待填】
单商户工单量
目标【待填】
责任人：【待填】
稳定性
订单状态一致率
基线【待填】
目标：【待填】｜数据源：【待填】
生产问题率
目标【待填】
责任人：【待填】
若当前没有可靠基线：第一阶段先完成旅程埋点、指标定义和数据看板，再承诺改善幅度。
讲述提示：不要只报工具数量；用效率、质量、支撑成本和稳定性衡量结果。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 5
05
能力全景：覆盖研发、联调、上线与运营闭环
01 接入准备
02 方案设计
03 编码集成
04 联调验证
05 上线验收
06 生产运营
研发辅助工具
接入指南 配置清单
Payment Skill 场景任务
@kit.PaymentKit pay-java / REST
错误码诊断 Sample / Mock
上线检查清单 参数复核
FAQ / 工单 知识回流
安全与质量
身份与权限 检查
商户模型 合规选型
签名 / 验签 敏感信息加密
异常场景 回调幂等测试
私钥 / HTTPS 压测验收
订单一致性 生产监控
平台与支撑
商户平台 AppGallery Connect
文档 / API 方案咨询
客户端 / 服务端 示例工程
生产小额联调 专家支持
准入门禁 上线护航
报表 / 退款 对账 / 排障
闭环机制：接入数据与工单 → Top 问题识别 → 文档 / SDK / Skill / 工具改进 → 版本发布 → 效果度量
讲述提示：强调不是单点 SDK 建设，而是覆盖开发者全生命周期的交付体系。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 6
06
五大关键专项：从单点工具走向体系化交付
01
AI 接入提效
Payment Skill 2.0 场景任务编排 代码生成与检查
阶段交付
【待填】 验收指标：【待填】 责任团队：【待填】
02
SDK 易用性
Java SDK 增强 语言覆盖评估 统一异常与安全封装
阶段交付
【待填】 验收指标：【待填】 责任团队：【待填】
03
联调工具
签名验证 回调模拟 异常场景测试
阶段交付
【待填】 验收指标：【待填】 责任团队：【待填】
04
上线保障
自动检查清单 准入门禁 首发护航与监控
阶段交付
【待填】 验收指标：【待填】 责任团队：【待填】
05
支撑数字化
开发者旅程埋点 接入看板 工单与知识闭环
阶段交付
【待填】 验收指标：【待填】 责任团队：【待填】
优先级建议：先做可度量的基础设施与高频痛点，再扩展长尾场景和更多语言 SDK。
讲述提示：逐项讲清楚问题、交付物、验收指标和责任团队。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 7
07
重点专项一：AI 接入与开发资产一体化
Payment Skill 2.0
• 按商户模型生成接入任务清单
• 覆盖支付、签约、退款等场景
• 生成端侧与服务端代码骨架
• 内置安全红线与错误诊断
• 生成结果可追溯、可审查
SDK / Sample 工程
• @kit.PaymentKit 易用性优化
• pay-java 业务与异常模型增强
• 主流技术栈最小可运行 Demo
• 签名、回调、幂等参考实现
• 评估 Node.js / Go 等语言需求
文档 / 诊断资产
• 按开发者旅程重构文档导航
• 场景化快速接入与可复制示例
• 错误码—原因—检查—修复映射
• 配置检查与回调诊断工具
• 文档、SDK、Skill 版本一致性
验收结果
接入步骤减少【待填】｜代码复用率【待填】｜首次成功率提升【待填】｜自助解决率【待填】
讲述提示：Skill 是开发辅助，不替代商户审核、安全验收和上线门禁。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 8
08
重点专项二：联调、上线门禁与生产兜底
联调验证
• 本地签名 / 验签工具
• 回调 Mock 与重复回调
• 成功、失败、取消、超时场景
• 并发、乱序与重试测试
• 生产小额受控联调
开发完成
上线门禁
• 商户号与 AppID 绑定
• 证书、密钥及产品权限
• HTTPS 回调连通性
• 先验签后更新订单
• 幂等、压测与参数复核
允许上线
生产兜底
• 回调与主动查询互补
• 订单状态一致性检测
• 商户维度异常监控
• 首发护航与升级通道
• 退款、对账及问题复盘
持续稳定
现状边界：Payment Kit 暂无明确免真实扣费独立沙盒；需同步推进受控测试环境或等价模拟能力评估。
讲述提示：把上线保障讲成可执行门禁，而不是仅依赖文档提醒。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 9
09
支撑模式升级：从人肉答疑到分层、自助和知识闭环
L0
自助知识
文档 / FAQ / Sample / 错误码
L1
智能诊断
Payment Skill / 配置检查 / 问题定位
L2
标准支持
结构化工单 / 一线技术支持
L3
研发专家
复杂接入 / 疑难问题 / 专项治理
L4
联合保障
重大生产问题 / 跨团队应急
持续改进闭环
接入数据与工单
Top 问题识别
工具与知识改进
发布与效果度量
目标：【待填】自助解决率｜【待填】工单下降率｜【待填】平均响应时长｜Top 问题闭环周期【待填】
讲述提示：高频问题必须回灌产品资产，避免研发专家长期重复答疑。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 10
10
交付路线：按能力阶段推进并设置可验收出口
阶段 A｜基线与高频问题
• 统一指标口径与旅程埋点
• 梳理 Top 问题与关键断点
• 完善基础支付 Skill 与检查清单
阶段出口
交付物：【待填】 验收指标：【待填】 Owner：【待填】
阶段 B｜工具与门禁
• 联调、签名与回调诊断工具
• SDK / Sample / 文档版本协同
• 上线门禁及首发护航机制
阶段出口
交付物：【待填】 验收指标：【待填】 Owner：【待填】
阶段 C｜规模化与闭环
• 扩展支付场景及技术栈
• 支撑分层与知识自动回流
• 数据驱动专项持续治理
阶段出口
交付物：【待填】 验收指标：【待填】 Owner：【待填】
里程碑填写原则
使用“能力完成 + 指标达到”的验收出口；具体日期、版本和团队排期由项目组补充。
讲述提示：避免只列发布时间；每阶段都应有可验证的开发者结果。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 11
11
风险、依赖与需要 ST 决策的事项
主要风险
• 缺少统一数据导致价值难量化
• 多平台、多团队依赖影响交付闭环
• AI 生成结果存在安全与版本风险
• 测试环境不足影响联调效率
• 专项变成工具堆砌而非结果改进
关键依赖
• 商户平台与 AGC 配置数据
• 支付链路日志与埋点
• 工单及知识库数据
• 安全、测试、运营团队协同
• SDK、文档、Skill 统一发布机制
建议 ST 决策
• 确认北极星指标及统一口径
• 确认五大专项优先级与 Owner
• 决策受控沙盒 / 模拟环境方向
• 决策服务端语言 SDK 投入
• 确认上线门禁与跨团队资源
会议结论记录：【待填】
讲述提示：收口到明确决策、责任人和下一步，而不是只做信息同步。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑

## Slide 12
12
附录：模板填写清单
01
业务现状
商户数量、典型接入周期、Top 失败原因、工单量及案例
02
目标指标
基线、目标、统计口径、数据源、Owner
03
专项交付
范围、非范围、关键能力、阶段出口、责任团队
04
上线保障
门禁项、验收方式、例外机制、生产护航方案
05
资源与决策
跨团队依赖、人员与环境投入、需要 ST 决策事项
编辑说明：可直接替换【待填】文字；所有图形、文本框、流程线及指标卡均为 PPT 原生可编辑元素。
鸿蒙支付开放能力｜开发者效率提升和支撑专项｜内部汇报模板
所有【待填】内容均可编辑